Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа город Партизанск

от 30.07.2025 г. № 1207-па

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа»,

утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

от 28 августа 2019 г. № 1664-па

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации программы на 2019-2025 годы**

| N п/п | Наименование муниципального образования, способ переселения | Расселяемая площадь, кв. м | Количество помещений, ед. | Количество граждан, чел. | Предоставляемая площадь, кв. м | Образованные земельные участки по строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: | | 5 900,30 | 146 | 278 | 5 900,30 | - | - | - |
| Всего по этапу 2019 года | | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 2020 года | | 741,70 | 16 | 30 | 741,70 | - | - | - |
| 1 | Итого по муниципальному округу город Партизанск Приморского края | 741,70 | 16 | 30 | 741,70 | - | - | - |
| 1.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 371,40 | 9 | 15 | 371,40 | - | - | - |
| 1.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 370,30 | 7 | 15 | 370,30 |  |  |  |
| Всего по этапу 2021 года | | 4 677,50 | 116 | 214 | 4 677,50 | - | - | - |
| 2 | Итого по муниципальному округу город Партизанск Приморского края | 4 677,50 | 116 | 214 | 4 677,50 | - | - | - |
| 2.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 1 313,90 | 32 | 62 | 1 313,90 | - | - | - |
| 2.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 3 363,70 | 84 | 152 | 3 363,70 | - | - | - |
| Всего по этапу 2022 года | | 481,10 | 14 | 34 | 481,10 |  | - | - |
| 3. | Итого по муниципальному округу город Партизанск Приморского края | 481,10 | 14 | 34 | 481,10 | - | - | - |
| 3.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 176,9 | 9 | 25 | 176,9 | - | - | - |
| 3.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 304,20 | 5 | 9 | 304,20.». | - | - | - |
| Всего по этапу 2025 года | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальному округу город Партизанск Приморского края | 2 318,3 | 49 | 104 | 2 318,3 | - | - | - |
| 4.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 504,1 | 10 | 33 | 504,1 | - | - | - |
| 4.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 1 814,2 | 39 | 71 | 1 814,2 | - | - | - |